项目计划书模板

# 一、工作计划

| 阶段 | 主要任务 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 选题与调研 | 选题确认、需求调研、技术方案论证 | 2026.6.29 | 2026.6.29 | 全体 |
| 2. 方案设计 | 总体方案设计、硬件/软件详细设计 | 2026.6.29 | 2026.6.29 | 全体 |
| 3. 物料采购 | 物料清单确认、采购下单、物料验收 | 2026.6.29 | 2026.7.2 | 王宇哲 |
| 4. 开发实现 | 硬件制作/软件开发、模块调试 | 2026.6.29 | 2026.7.8 | 廖俊帆 |
| 5. 集成测试 | 系统集成、功能测试、问题修复 | 2026.6.29 | 2026.7.8 | 朱玺望 |
| 6. 验收准备 | 文档整理、答辩准备 | 2026.7.8 | 2026.7.10 | 全体 |
| 7. 项目验收 | 答辩、验收评审 | 2026.7.9 | 2026.7.10 | 全体 |

# 二、时间安排

## 2.1 成员可投入时间

| 成员姓名 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周末 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朱玺望 | 6小时 | 6小时 | 6小时 | 6小时 | 6小时 | 6小时 |
| 廖俊帆 | 6小时 | 6小时 | 6小时 | 6小时 | 6小时 | 6小时 |
| 王宇哲 | 6小时 | 6小时 | 6小时 | 6小时 | 6小时 | 6小时 |

## 2.2 周例会安排

- 例会时间：每周日  14：00---15:00

- 例会形式：线下

- 例会内容：进度汇报、问题讨论、下周计划

- 记录人：轮流负责

# 三、物料采购计划

## 3.1 物料清单

| 序号 | 物料名称 | 型号/规格 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 采购渠道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控板 | STM32F103C8T6 | 2 | 15.00 | 30.00 | 淘宝 | 无 |
| 2 | 显示屏 | 0.96寸 MK993 SSD1306 I2C 4管脚 | 3 | 10.00 | 30.00 | 淘宝 | 无 |
| 3 | 陀螺仪 | MPU6050 GY-521 模块 | 1 | 5.00 | 5.00 | 淘宝 | 无 |
| 4 | 蓝牙模块 | HC-04主从一体 | 1 | 5.00 | 5.00 | 淘宝 | 无 |
| 5 | 编码器（带按键） | EC11 | 1 | 2.00 | 2.00 | 淘宝 | 无 |
| 6 | LDO | AMS1117 | 1 | 1.5 | 1.5 | 淘宝 | 无 |
| 7 | 面包板充电模块 | TP4056 Micro USB | 1 | 3 | 3 | 淘宝 | 无 |
| 8 | 面包板 | 5×7mm | 1 | 3.00 | 3.00 | 淘宝 | 无 |
| 9 | 杜邦线 | 公母各20根 | 1套 | 3.00 | 3.00 | 淘宝 | 无 |
| 10 | 电阻电容 | 多种规格 | 若干 | 12.00 | 12.00 | 淘宝 | 无 |
| 11 | PMOS管 | AO3401 | 1 | 0.21 | 0.21 | 淘宝 | 无 |
| 12 | ST-Link | ST-Link V2 | 1 | 8.00 | 8.00 | 淘宝 | 无 |
| 预估总成本 |  |  |  |  | ¥ 100 |  |  |

## 3.2 采购进度安排

- 物料清单确认：2026.6.29 前完成

- 采购下单：2026.6.29前完成

- 物料到货验收：2026.7.2前完成

- 采购负责人：王宇哲

# 四、分工方案

## 4.1 小组分工总览

| 成员姓名 | 角色 | 主要职责 | 负责模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 朱玺望 | 组长 | 项目整体协调、硬件方案设计、原理图绘制、硬件调试 | 硬件系统 |
| 廖俊帆 | 软件负责人 | 软件架构设计、核心代码编写、模块集成、版本管理 | 主控软件 |
| 王宇哲 | 测试负责人 | 测试计划制定、功能测试、性能测试、Bug跟踪、测试报告 | 测试验证 |
| 朱玺望 | 文档负责人 | 项目文档撰写、进度记录、会议纪要、答辩材料准备 | 文档管理 |